Urban Planning SaaS PWA

Roadmap, Stack Tecnologico y Planeacion del MVP

Documento de arquitectura y planeacion de desarrollo

Version 1.0  |  2026

# 1. Descripcion General del Proyecto

Urban Planning SaaS es una aplicacion web progresiva (PWA) orientada al desarrollo urbano profesional. Permite a usuarios visualizar un terreno real en 3D con datos GIS satelitales, y modificarlo mediante la adicion y eliminacion de elementos urbanos: edificios, casas, fraccionamientos, parques, centros comerciales, carreteras, alumbrado publico y mas.

El modelo de negocio es SaaS con planes por suscripcion. El MVP esta disenado con herramientas 100% open source, con costo en licencias de software igual a cero.

## 1.1 Perfil de Usuarios Objetivo

- Arquitectos y urbanistas: diseno de propuestas y presentaciones para clientes

- Desarrolladores inmobiliarios: visualizacion de proyectos sobre terreno real

- Municipios y gobierno: planeacion urbana, analisis de impacto de nuevas construcciones

## 1.2 Funcionalidades Core del MVP

- Visualizacion 3D de terreno real con datos GIS (mapas satelitales + elevacion)

- Importacion de datos OSM existentes (edificios, calles, parques reales)

- Editor de objetos urbanos: colocar, mover, editar y eliminar elementos

- Modelos 3D low-poly por tipo de objeto (bloques simples representativos)

- Panel de propiedades: altura, pisos, nombre, tipo, uso de suelo

- Herramientas de trazado: carreteras (polyline), zonas (poligono)

- Sistema de capas (layers) por tipo de objeto

- Persistencia de proyectos en base de datos

- Guardado automatico y historial de cambios (undo/redo)

- Exportacion a GeoJSON

- Compartir proyecto por link publico (lectura sin login)

- Autenticacion con email/password y JWT

# 2. Decisiones Arquitectonicas Clave

## 2.1 Motor 3D: Deck.gl + MapLibre (no Three.js puro)

Para un sistema con datos GIS reales y visualizacion de objetos 3D sobre mapa, Deck.gl combinado con MapLibre GL JS es la arquitectura correcta por las siguientes razones:

- Deck.gl fue disenado especificamente para visualizacion geoespacial masiva via WebGL

- Maneja millones de puntos y poligonos nativamente sin degradacion de rendimiento

- ScenegraphLayer permite renderizar modelos GLTF 3D con posicionamiento geografico real

- MapLibre gestiona la proyeccion geografica y el terreno 3D con tiles Terrain-RGB

- Three.js puro requeriria implementar todo el sistema de proyeccion geografica desde cero

Three.js se usa complementariamente para el editor de objetos custom y manipulacion de geometrias cuando se necesita mas control del que ofrece Deck.gl.

IMPORTANTE: Deck.gl y MapLibre comparten el canvas WebGL mediante el componente DeckGL de React con MapLibre como prop 'map'. Nunca deben instanciarse como dos instancias independientes ya que generan conflictos de contexto WebGL.

## 2.2 Base de Datos: PostgreSQL + PostGIS (obligatorio)

PostGIS es la extension que convierte PostgreSQL en una base de datos geoespacial. Es el estandar de facto para datos GIS y es no-negociable por las siguientes razones:

- Almacena geometrias nativas (puntos, lineas, poligonos) en formato optimizado

- Permite queries espaciales nativas: '¿que edificios estan dentro de este radio?'

- Calcula areas, intersecciones, distancias directamente en la base de datos

- Compatible con estandares GIS: GeoJSON, WKT, WKB, GML

- Exportacion futura a CityGML para v2 (estandar internacional de modelos urbanos 3D)

Guardar geometrias como JSON plano en PostgreSQL sin PostGIS es un error de arquitectura que genera deuda tecnica severa.

## 2.3 Backend: FastAPI (Python)

Python es la eleccion correcta para el backend porque todo el ecosistema GIS es nativo en Python: GDAL, Shapely, Fiona, PyProj, Rasterio. FastAPI permite exponer operaciones GIS como API REST de forma eficiente, y tiene soporte nativo para WebSocket (necesario para colaboracion en tiempo real en v2).

## 2.4 Fuentes de Datos GIS (Open Source / Open Data)

- OpenStreetMap via Overpass API: datos de calles, edificios y parques existentes (gratuito)

- Terrain-RGB tiles (AWS Open Data): elevacion real del terreno en todo el mundo (gratuito)

- Overture Maps Buildings: footprints 3D de edificios reales de ciudades globales (2023, open data)

- INEGI - Continuo de Elevaciones Mexicano: datos de elevacion para Mexico (open data oficial)

- Nominatim (OSM): geocodificador open source para busqueda de ubicaciones (gratuito)

# 3. Stack Tecnologico Completo

Todas las tecnologias listadas son open source. El costo en licencias de software es $0.

| Capa | Tecnología | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| PWA Shell | React + Vite + vite-plugin-pwa | SPA con soporte offline, manifest e instalación |
| UI | Shadcn/ui + Tailwind CSS | Componentes sin licencia, sidebar, toolbars, modales |
| Motor 3D | Deck.gl (ScenegraphLayer) | Renderizado WebGL de objetos 3D sobre mapa real |
| Motor 3D | Three.js | Editor de objetos custom, manipulación de geometrías |
| Mapa base | MapLibre GL JS | Motor de mapas open source, soporte terreno 3D nativo |
| Tiles terreno | Terrain-RGB (AWS Open Data) | Elevación real del terreno en formato RGB |
| Datos GIS | OpenStreetMap + Overpass API | Datos reales de calles, edificios, parques existentes |
| Datos GIS | Overture Maps (Buildings) | Footprints 3D de edificios reales globales |
| Estado | Zustand + Immer | State management + undo/redo inmutable |
| Geo utils | Turf.js | Operaciones geoespaciales en el browser |
| API Backend | FastAPI (Python) | REST + WebSocket, ecosistema GIS nativo |
| Base de datos | PostgreSQL + PostGIS | Persistencia de geometrías + queries espaciales |
| Auth + Storage | Supabase (self-hosted) | Autenticación JWT + almacenamiento de archivos |
| Deploy frontend | Vercel / Cloudflare Pages | Hosting gratuito, CDN global |
| Deploy backend | Railway / Render.com | Backend + PostgreSQL gratuito para MVP |

## 3.1 Notas Adicionales del Stack

### Modelos GLTF para objetos urbanos

Los modelos 3D de cada tipo de objeto (edificio, casa, parque, carretera, etc.) son bloques low-poly para el MVP. Se pueden generar de dos formas:

- Programaticamente con Three.js: BoxGeometry + textura simple + exportar a GLTF (1 dia de trabajo)

- Con Blender: modelado manual con licencia CC0, mayor detalle visual

Cada tipo de objeto tendra su modelo GLTF correspondiente. El ScenegraphLayer de Deck.gl los renderiza en la posicion geografica exacta con la escala correcta segun las propiedades del objeto (ej: height = pisos * 3 metros).

### Tiles de Elevacion para Mexico

Para proyectos en territorio mexicano se recomienda combinar las fuentes de elevacion: AWS Terrain-RGB para cobertura global inmediata, y los datos del INEGI (Continuo de Elevaciones Mexicano - CEM) para mayor precision en Mexico. Los datos del INEGI son open data y se pueden procesar con rio-cogeo para convertirlos al formato Terrain-RGB compatible con MapLibre.

### Deploy Gratuito para MVP

- Frontend: Vercel (free tier) o Cloudflare Pages - CDN global, deploy automatico desde GitHub

- Backend: Railway (free tier incluye PostgreSQL) o Render.com con Docker

- Supabase: self-hosted en Railway/Render para auth y storage, o plan free de supabase.com

# 4. Modelo de Datos

Cada proyecto urbano es un conjunto de capas GIS sobre un area geografica real. La estructura refleja el estandar GeoJSON Feature Collection, compatible con herramientas GIS externas.

| Entidad | Campos clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Project | id, name, owner_id, bbox | Proyecto urbano con polígono de área de interés (GeoJSON) |
| Layer | id, project_id, name, type | Capa de objetos: building ¦ road ¦ park ¦ commercial ¦ light... |
| Feature | id, layer_id, geometry, properties | Objeto individual con geometría PostGIS y props JSONB |
| Properties (JSONB) | height, floors, name, area, uso_suelo | Propiedades flexibles por tipo de objeto |
| Terrain tiles | z, x, y, elevation_data | Cache de tiles Terrain-RGB para la zona del proyecto |

## 4.1 Estructura de Properties (JSONB)

El campo properties en Feature es JSONB (JSON binario indexable en PostgreSQL). Esto permite flexibilidad total por tipo de objeto sin requerir migraciones de esquema. Ejemplos de propiedades por tipo:

- Edificio: { height: 45, floors: 12, name: 'Torre Central', uso_suelo: 'comercial', area_m2: 850 }

- Casa: { floors: 2, name: 'Casa tipo A', area_m2: 120, fraccionamiento: 'Las Palmas' }

- Carretera: { type: 'primaria', lanes: 4, name: 'Blvd. Insurgentes', length_m: 2400 }

- Parque: { name: 'Parque Central', area_m2: 5000, amenities: ['canchas', 'juegos'] }

- Alumbrado: { type: 'LED', height_m: 8, spacing_m: 30 }

## 4.2 Relaciones de Datos

- Un Project tiene muchos Layers (1:N)

- Un Layer tiene muchas Features (1:N)

- Cada Feature tiene exactamente un registro de geometria PostGIS

- El terrain data se cachea por bbox del proyecto para evitar requests repetidos a los tile servers

# 5. Flujo del Editor 3D

El editor es la pieza central del MVP. El flujo de interaccion del usuario es el siguiente:

## 5.1 Flujo Principal de Edicion

- Usuario selecciona un tipo de objeto en la paleta lateral (ej: Edificio)

- El mapa entra en modo 'colocacion': el cursor cambia y aparece un preview del objeto

- Usuario hace click en el punto del mapa donde desea colocar el objeto

- El sistema calcula las coordenadas geograficas reales del punto clickeado

- Se genera un GeoJSON Feature con las coordenadas y propiedades default del tipo

- Deck.gl renderiza el objeto 3D (modelo GLTF) en esa posicion del mapa

- Se abre el panel de propiedades para que el usuario configure altura, nombre, etc.

- El auto-save envia un POST/PATCH a la API de FastAPI con el Feature actualizado

- La API persiste la geometria en PostGIS y las propiedades en la columna JSONB

## 5.2 Operaciones de Edicion

- Seleccion: click en objeto existente → resalta y abre panel de propiedades

- Movimiento: drag del objeto a nueva posicion → actualiza coordenadas en DB

- Redimensionar: handles en los vertices del objeto → actualiza geometria

- Borrar: tecla Delete o boton en panel → soft delete con flag 'deleted_at'

- Undo/Redo: Zustand + Immer mantienen historial de estados, Ctrl+Z / Ctrl+Y

- Trazado de carreteras: click secuencial de puntos, doble-click para terminar polyline

- Zonas (parques, fraccionamientos): poligono con click secuencial, cierre automatico

# 6. Roadmap de Desarrollo (MVP)

Estimacion para un desarrollador full-stack trabajando tiempo completo. Total: aproximadamente 20 semanas.

Fase 0 — Fundacion y Setup (Semanas 1-2)

• Monorepo con Vite + React + TypeScript + Tailwind CSS + vite-plugin-pwa

• FastAPI + PostgreSQL + PostGIS configurados en Docker Compose para desarrollo local

• Supabase local para autenticacion email/password con tokens JWT

• CI basico con GitHub Actions: lint, tests unitarios, validacion de tipos

• Estructura de carpetas y convenciones de codigo definidas

Entregable: Entorno de desarrollo funcional, autenticacion end-to-end funcionando

Fase 1 — Visor 3D con Terreno Real (Semanas 3-6)

• Integracion de MapLibre GL JS con terreno 3D usando tiles Terrain-RGB (AWS Open Data)

• Deck.gl montado sobre MapLibre como overlay canvas compartiendo contexto WebGL

• Busqueda de ubicacion con Nominatim (geocodificador OSM gratuito)

• Importacion de footprints de edificios existentes via Overpass API

• GeoJsonLayer con extrusion basica: altura calculada como floors x 3 metros

• Controles de camara completos: pitch, bearing, zoom, toggle satelite/mapa vectorial

• Selector de area de interes: dibujar bbox del proyecto sobre el mapa

Entregable: Visor 3D funcional con mapa real de cualquier ciudad y edificios OSM extruidos

Fase 2 — Editor de Objetos Urbanos (Semanas 7-12)

• Biblioteca de tipos: edificio, casa, parque, carretera, fraccionamiento, comercio, alumbrado

• Modelos GLTF low-poly para cada tipo (generados con Three.js + exportacion GLTF, licencia CC0)

• Modo de colocacion: click en mapa genera objeto con coordenadas geograficas reales

• Panel lateral de propiedades: altura, pisos, nombre, uso de suelo, area, color

• Seleccion, movimiento drag-and-drop y borrado de objetos existentes

• Herramienta de trazado de carreteras (polyline sobre mapa con snap a grid opcional)

• Herramienta de poligono para zonas: parques, fraccionamientos, centros comerciales

• Sistema de capas (layers) con toggle de visibilidad por tipo

• State management con Zustand + Immer para undo/redo (50 estados en historial)

Entregable: Editor 3D funcional: colocar, mover, editar propiedades y borrar objetos sobre terreno real

Fase 3 — Proyectos y Persistencia (Semanas 13-16)

• CRUD completo de proyectos: crear, listar, abrir, duplicar, archivar

• Auto-save con debounce de 30 segundos: PATCH a la API solo con delta de cambios

• Historial de cambios persistido: undo/redo sobrevive cierre del navegador

• Exportacion del proyecto completo a GeoJSON estandar

• Exportacion de vistas a imagen PNG (screenshot del canvas WebGL)

• Link de compartir: URL con token de solo lectura para visualizar proyecto sin login

• Dashboard de proyectos: lista, fecha de ultima edicion, thumbnail generado automaticamente

Entregable: MVP completo: crear, guardar, recuperar, exportar y compartir proyectos

Fase 4 — SaaS: Billing y Onboarding (Semanas 17-20)

• Definicion de planes: Free (3 proyectos, area max 5 km2), Pro, Enterprise

• Integracion con Stripe SDK: checkout, webhooks de pago, portal de cliente

• Landing page con demo interactiva y comparacion de planes

• Tutorial in-app: onboarding de 5 pasos para nuevos usuarios

• Dashboard de usuario: proyectos activos, uso del plan, historial de facturacion

• PWA completa: manifest con iconos, service worker con estrategia cache-first, modo offline (lectura de proyectos)

• Alertas de limites de plan y upgrade prompts contextuales

Entregable: Producto listo para primeros usuarios de pago con billing automatizado

# 7. Funcionalidades para v2 (Post-MVP)

Estas funcionalidades fueron deliberadamente excluidas del MVP para mantener el alcance manejable. Se incluyen aqui como referencia para la planificacion futura.

## 7.1 Colaboracion en Tiempo Real

Requiere operational transforms o CRDTs para manejar conflictos cuando multiples usuarios editan simultaneamente. Tecnologia recomendada: Yjs (CRDT open source) + WebSocket con FastAPI. Es un proyecto de ingenieria significativo que justifica una fase dedicada.

## 7.2 Analisis Urbano Avanzado

- Calculo de densidad de construccion por zona (FAR: Floor Area Ratio)

- Analisis de sombras solares: simulacion por hora del dia / epoca del ano

- Analisis de visibilidad: cuencas visuales desde puntos de interes

- Calculo de ruido estimado basado en trafico y tipo de carreteras

- Simulacion basica de flujos de trafico (agentes simples)

## 7.3 Importacion y Exportacion Avanzada

- Importacion de archivos: GeoJSON, KML, Shapefile, DXF (AutoCAD)

- Exportacion a CityGML 2.0 (estandar ISO para modelos urbanos 3D)

- Exportacion a IFC (estandar BIM para construccion)

- API publica REST para integracion con herramientas GIS externas

## 7.4 Modelos 3D de Mayor Fidelidad

- Libreria de modelos semirealistas con texturas de fachadas reales

- Generacion procedural de fachadas basada en parametros del edificio

- Importacion de modelos 3D propios del usuario (GLTF, OBJ, FBX)

## 7.5 Integraciones Externas

- API de INEGI: datos demograficos y socioeconomicos por zona geografica

- API de Google Maps: datos de trafico en tiempo real para analisis

- Integracion con sistemas de informacion municipal (SIUM, catastro)

# 8. Consideraciones Tecnicas Criticas

## 8.1 Rendimiento WebGL

El cuello de botella principal del sistema es el rendimiento del canvas WebGL compartido entre Deck.gl y MapLibre. Para mantener 60 fps con muchos objetos 3D se deben aplicar las siguientes estrategias:

- Level of Detail (LOD): reducir complejidad de modelos a mayor distancia de camara

- Frustum culling: no renderizar objetos fuera del viewport de la camara

- Instanced rendering: renderizar multiples copias del mismo modelo en una sola llamada GPU

- Tile-based loading: cargar datos GIS solo para el area visible (bbox del viewport)

- Web Workers: procesamiento de datos GIS en hilos separados para no bloquear el render

## 8.2 Seguridad

- Todas las rutas de la API de FastAPI protegidas con validacion JWT

- Row Level Security (RLS) en PostgreSQL: usuarios solo acceden a sus propios proyectos

- Validacion de geometrias en el backend: prevenir inyeccion de geometrias maliciosas

- Rate limiting en la API para prevenir abuso (especialmente en queries a Overpass API)

- CORS configurado estrictamente para permitir solo el dominio del frontend

## 8.3 Offline y PWA

La estrategia de cache del service worker debe ser diferenciada por tipo de recurso:

- Shell de la aplicacion (HTML, CSS, JS): cache-first, actualiza en background

- Modelos GLTF de objetos: cache permanente (no cambian entre versiones del MVP)

- Tiles del mapa base: network-first con fallback a cache (cambian con actualizaciones OSM)

- Datos de proyectos del usuario: solo lectura offline, las escrituras requieren conexion

## 8.4 Accesibilidad y UX

- Modo de teclado completo para el editor (shortcuts para todas las herramientas)

- Soporte de touch para tablets (usuarios en campo con iPad)

- Tooltips contextuales para cada herramienta del editor

- Modo de alto contraste para uso en presentaciones con proyector

# 9. Resumen Ejecutivo

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Duracion MVP | ~20 semanas (desarrollador solo, tiempo completo) |
| Costo en licencias | $0 USD (100% open source) |
| Costo de infraestructura | $0 USD para MVP (free tiers de Vercel + Railway) |
| Frontend principal | React + Vite + MapLibre GL JS + Deck.gl |
| Backend principal | FastAPI (Python) + PostgreSQL + PostGIS |
| Autenticacion | Supabase Auth (JWT) |
| Tipo de app | Progressive Web App (PWA) - instalable, offline parcial |
| Datos GIS | OpenStreetMap + Terrain-RGB + Overture Maps |
| Colabo. tiempo real | v2 (Yjs + WebSocket) |
| Exportacion v1 | GeoJSON + PNG screenshot |
| Exportacion v2 | CityGML 2.0 + IFC + Shapefile |

Urban Planning SaaS  |  Documento de Arquitectura v1.0  |  2026